项目立项申请书

K8s DevOps 集成中台

( 系统内部代号：crow-k8s-api ) · 详细版

| 项目名称 | K8s DevOps 集成中台 |
| --- | --- |
| 申请部门 | 【部门名称】 |
| 申请人 / 项目负责人 | 【姓名】 |
| 申请日期 | 2026 年 7 月 6 日 |
| 文档版本 | V2.0 |

# 目 录

# 一、项目背景与必要性

## 1.1 项目背景

随着团队内 Kubernetes 集群承载的业务不断增多，围绕集群运维、异构计算设备（如 AI 加速卡）管理、镜像分发、开发联调与自动化测试等工作日益繁重。在本项目启动前，相关工作主要依赖原生 kubectl 命令行、社区通用面板（如 Kuboard）以及若干分散的脚本工具来完成，尚未形成统一、可审计、可持续迭代的内部平台。

本人于试用期内，基于上述实际工作场景，利用 C++（Crow 框架）自主设计并实现了「K8s DevOps 集成中台」，将集群管理、镜像仓库、开发环境、项目协作、存储、调度、监控与测试能力整合到统一的 Web 平台中，现申请对该项目进行正式立项，以便后续纳入团队正式的技术资产进行维护、推广和迭代。

## 1.2 必要性分析

| 痛点 | 具体表现 | 对团队的影响 |
| --- | --- | --- |
| 入口分散 | 集群管理用 kubectl / Kuboard，镜像操作用命令行，日志排查、终端登录又各自为政 | 新人上手成本高，日常操作需要在多个工具间切换 |
| 权限与审计缺失 | 原生工具大多依赖个人 kubeconfig 直接操作集群 | 操作行为难以统一追溯，出现问题时定位责任耗时 |
| 环境准备耗时 | 开发 / 调试环境需要人工在集群上手动创建、配置 | 每次准备环境动辄需要数十分钟到数小时 |
| 镜像与存储管理效率低 | 镜像的打包、上传、下载、清理依赖人工命令行操作 | 缺乏可视化管理，操作门槛高、易出错 |
| 测试与监控割裂 | 集成测试结果、集群健康状态缺乏统一展示 | 问题发现滞后，依赖人工主动排查 |

综合以上问题，团队具备建设一体化 DevOps 平台的现实需求，本项目由此产生。

## 1.3 备选方案对比

在启动自建前，也考虑过直接引入成熟的开源方案（如 Rancher、Lens、Kuboard 单独部署），综合对比如下：

| 方案 | 优势 | 未采用 / 需自建补充的原因 |
| --- | --- | --- |
| Rancher 等重量级平台 | 功能全面、社区成熟 | 部署与运维成本较高，且难以针对团队自有的镜像打包、Ceph 存储、GitLab 联动等定制场景做深度整合 |
| Kuboard 等轻量面板 | 部署简单、上手快 | 偏纯 K8s 资源查看，缺少镜像打包、开发工作空间、审计等团队特需能力，仍需大量二次开发 |
| 自建一体化平台（本项目） | 可针对团队真实工作流定制（如容器实时快照打包、双模式开发工作空间），与现有 LDAP/GitLab/Harbor/Ceph 无缝整合 | 需要独立投入开发与后续维护成本，这也是本次立项希望团队正式承接的部分 |

# 二、项目目标

- 建成一个统一的 Web 平台，覆盖 K8s 集群运维、镜像仓库、开发环境、项目协作、存储、调度、监控与测试等核心场景；

- 接入 LDAP 统一身份认证，实现基于角色的用户信息管理；

- 对关键操作（用户、镜像、组件配置等）建立操作日志审计能力；

- 将开发工作空间的准备方式由人工搭建改为平台自助创建，缩短准备周期；

- 集成 Prometheus 监控与集群健康检查（API Server / etcd / OOM / 慢节点 / 网络异常），实现问题早发现；

- 集成 pytest + Allure 自动化测试报告能力，沉淀可持续积累的测试资产。

# 三、建设内容（项目范围）

项目已完整实现以下功能模块，具体接口与设计细节见配套的《需求规格说明书》与《技术方案设计文档》：

| 序号 | 功能模块 | 主要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户认证与权限 | LDAP 统一登录、用户信息管理、基于角色的访问控制 |
| 2 | K8s 集群资源管理 | 节点 / 命名空间 / Deployment / Service / Ingress / ReplicaSet / ConfigMap / 事件的查看与操作，集群总览仪表盘 |
| 3 | Pod 运维与调试 | Pod 生命周期管理、日志查看、容器内文件浏览与上传下载、Web 终端（webshell）、调试排障接口 |
| 4 | 镜像仓库管理 | 对接 Harbor：基于容器实时快照的镜像打包、上传下载、项目 / 仓库 / 制品管理、镜像缓存 |
| 5 | 开发工作空间 | 支持 Jupyter Lab 与 Code-Server 双模式，自助创建 / 管理容器化开发环境，提升联调效率 |
| 6 | 项目协作集成 | 对接 GitLab：项目、用户信息查看与基础管理 |
| 7 | 存储管理 | 对接 Ceph（RADOS / RBD / CephFS），提供存储可视化管理与文件上传下载服务 |
| 8 | 集群调度 | 高级部署与调度策略配置 |
| 9 | 监控与健康检查 | 对接 Prometheus，提供 API Server / etcd / OOM 事件 / 慢节点 / 网络异常等健康检查 |
| 10 | 数据集 / 模型中心 | 数据集与模型资产的管理入口 |
| 11 | 集成测试 | 集成 pytest + Allure，沉淀集群与组件自动化测试报告 |
| 12 | 操作审计 | 记录关键操作的用户、模块、接口、耗时与结果，支撑事后追溯 |

## 3.1 技术亮点

在完成基础运维功能之外，项目在实现方式上有两处值得关注的技术亮点，体现了对团队实际工作流的针对性设计：

- 容器实时快照打包：无需预先编写 Dockerfile，即可将一个正在运行的容器当前状态直接固化为镜像并推送至 Harbor，做法是动态生成一个固定调度到目标节点的 K8s Job，挂载 containerd 套接字后执行 nerdctl commit / push，完成后自动清理，详见《技术方案设计文档》4.2 节；

- 双模式开发工作空间：同时支持 Jupyter Lab（数据分析类场景）与 Code-Server 浏览器版 VS Code（通用开发场景），按需创建 PVC + Pod + NodePort Service，几分钟内即可获得一个持久化、资源隔离的开发环境。

# 四、技术方案概述

平台采用 C++（Crow 微框架）作为核心 API 服务，辅以 Python（Flask）与 Go 编写的专项微服务，数据层使用 PostgreSQL 与 Redis，并对接 Kubernetes、LDAP、GitLab、Harbor、Ceph、Prometheus 等外部系统。详细的架构设计、技术选型与模块设计见配套的《技术方案设计文档》，此处不再展开。

# 五、项目实施情况

## 5.1 实施周期

项目自 2026 年 3 月启动集群自动化测试框架建设，主体平台开发集中于 2026 年 4 月至 6 月，累计实施周期约 3.5 个月，与试用期时间基本吻合。详细阶段划分见配套的《项目计划书》。

## 5.2 版本迭代历程

项目按小步快跑方式迭代发布，版本记录如下（数据来源：项目内置更新日志）：

| 版本 | 发布日期 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0.1 | 2026-05-01 | Ceph 存储管理；Pod 终端与容器内文件浏览器 |
| v1.0.2 | 2026-05-20 | 集群调度增强版；Harbor 镜像仓库集成 |
| v1.0.3 | 2026-06-05 | 镜像打包功能；用户个人信息管理 |
| v1.0.4 | 2026-06-08 | Harbor 镜像上传 / 下载 / 项目管理；API Server / etcd 健康检查；OOM 事件、慢节点、网络异常检测 |
| 后续完善 | 2026-06 中旬—6 月 29 日 | 开发工作空间体验优化、跨模块联调与整体验证 |

## 5.3 项目规模

| 维度 | 规模 |
| --- | --- |
| 后端核心服务代码量 | 约 6,400 行（C++，main.cpp） |
| 前端页面代码量 | 约 9,350 行（HTML/JS，核心页面合计） |
| 辅助微服务代码量 | 约 1,300 行（Python，Flask-Ceph 文件服务） |
| 后端接口数量 | 109 个（含开发迭代过程中的调试接口） |
| 集成的外部系统 | 7 个（K8s、LDAP、GitLab、Harbor、Ceph、Prometheus、PostgreSQL/Redis） |

# 六、预期收益

| 维度 | 立项前 | 预期改善 |
| --- | --- | --- |
| 运维入口 | kubectl / Kuboard / 脚本分散使用 | 统一 Web 平台单点操作，降低上手与切换成本 |
| 环境准备 | 人工在集群手动搭建，耗时较长 | 平台自助创建开发工作空间，分钟级可用 |
| 镜像管理 | 命令行手工打包 / 推送 | 平台可视化打包、上传下载与仓库管理 |
| 问题发现 | 被动排查，缺乏统一监控视角 | 集群健康检查 + Prometheus 监控主动预警 |
| 操作留痕 | 缺乏统一审计 | 关键操作自动记录，支持事后追溯 |

以上为项目负责人基于功能设计目标的预期评估，尚未经过正式的量化统计，具体收益建议结合后续实际使用数据持续跟踪。

# 七、资源投入

| 人力投入 | 1 名工程师（试用期内独立完成设计、开发与联调） |
| --- | --- |
| 时间投入 | 约 3.5 个月（2026 年 3 月—6 月） |
| 基础设施 | 复用团队现有 K8s 集群、Ceph 存储、GitLab、Harbor 等基础设施，未新增硬件采购 |
| 外部依赖 | OpenLDAP、PostgreSQL、Redis（均为开源组件，无额外授权费用） |

# 八、风险评估与改进建议

为便于评审人客观了解项目现状，以下同时列出已识别的风险与相应改进建议，后续会在正式立项后逐步落实（技术细节见《技术方案设计文档》第 8 章）：

| 风险项 | 现状说明 | 改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 单点维护风险 | 目前由 1 人独立开发与维护，缺乏备份人员 | 补充设计文档与代码注释，推动后续增加协作维护人员 |
| 凭据管理 | 部分调试阶段遗留的访问凭据（集群、数据库、代码托管、镜像仓库共 4 处）以明文形式存在于配置 / 脚本中 | 迁移至环境变量或密钥管理服务，并对历史凭据完成轮换 |
| 身份令牌机制 | 访问令牌为自定义字符串，不具备签名与过期机制；部分接口对无效令牌存在默认管理员兜底 | 升级为标准 JWT 并移除兜底逻辑 |
| 单元测试覆盖 | 现有自动化测试以集群 / 组件集成测试为主，核心服务自身单元测试覆盖有限 | 补充核心接口的单元测试与 CI 门禁 |
| 架构可维护性 | 核心业务逻辑集中于单一 C++ 服务，随功能增多复杂度上升 | 评估按模块拆分服务的可行性，控制单文件规模 |
| 进程可靠性 | 辅助微服务由 shell 脚本后台拉起，缺乏自动重启机制 | 引入进程管理器或拆分为独立 K8s 部署 |

# 九、后续规划

- 完善单元测试与接口自动化测试覆盖率，纳入 CI 流程门禁；

- 规范化密钥与敏感配置管理，消除硬编码凭据，升级身份令牌机制；

- 细化基于角色的权限体系（RBAC），支持更精细的授权粒度；

- 面向多用户场景做性能压测与容量评估；

- 结合使用反馈持续优化开发工作空间与调度模块的易用性；

- 提升辅助进程的可靠性，引入自动重启与健康探针。

# 十、审批

请评审各方签字确认：

| 申请人 | 部门负责人 （技术） | 分管领导 | 人力/行政 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字： | 签字： | 签字： | 签字： |
| 日期： | 日期： | 日期： | 日期： |